Dokumentation Projekt Asteroids

Ersteller:	Birger Möllering
Ausbildungsberuf:	Fachinformatiker Anwendungsentwicklung
Ausbildungsbetrieb:	Third Element Aviation GmbH
Ausbilder:	Stephan Berkowitz
sb@3rd-element.com
Erstellt am:	1.5.2020

Inhaltsverzeichnis

1. Darstellung der Projektphasen
1.1 Ausgangssituation
1.2 Anforderungsdefinition
1.3 Planung
1.4 Durchführung
1.5 Darstellung fachlicher und technischer Zusammenhänge und Funktionsweisen
1.6 Kontrolle / Test

2. Reflexion der Ergebnisse und Zielerreichung
2.1 Review des Produkts / Qualitätssicherung
2.2 Retrospektive des Prozesses / Fazit

3. Anhang
3.1 Projektplan mit Gantt-Diagramm
3.2 Klassendiagramm

1. Darstellung der Projektphasen
Im ersten Teil lege ich die Ausgangssituation

1.1 Ausgangssituation

Aufgrund meines Quereinstiegs in die Projektphase, bin ich alleine für alle Bereiche der Projektentwicklung zuständig. Das Spiel Asteroids wähle ich da es mir, in der zur Verfügung stehendend Zeit, machbar erscheint.

1.2 Anforderungsdefinition

Ziel des Projekts ist die Erstellung eines Asteroid-Klons mit begrenztem Umfang.
Der hauptsächliche Nutzen dieses Projekts ist es, mehr über die Planung und die Organisation von Softwareprojekten, zu lernen.

Die Projektspezifikation lautet wie folgt:
„Es gibt ein Raumschiff das mit den Pfeiltasten gesteuert werden kann. Mit den Pfeiltasten Rechts und Links kann das Raumschiff gedreht werden. Mit der Pfeiltaste Hoch kann beschleunigt werden und mit der Space Taste kann geschossen werden. Während des Spiels fliegen Asteroiden durch das Spielfeld. Wenn das Raumschiff von einem Asteroiden berührt wird, ist das Spiel zu Ende und der Spieler bekommt die Spielzeit präsentiert, die das Raumschiff überlebt hat.“

1.3 Planung

Bei der Projektplanung lege ich den Fokus auf das Ressourcen- und Zeitmanagement.
Die Projektplanung läuft in vier Schritten ab:
1. Wahl des Projekts, mit zeitlicher Machbarkeit als Hauptfaktor.
2. Auflistung der zu verrichtenden Aufgaben.
3. Einteilung in übergeordnete Planungspunkte.
4. Zuordnung von Zeitumfängen zu Aufgaben.

Der Projektplan mitsamt Gantt-Diagramm befindet sich im Anhang (siehe 3.1).

Auch der Projektplan gliedert sich in vier Programmpunkte:

Beim ersten Punkt, der Ressourcen Evaluation geht es sowohl um die Frage welche Ressourcen benötigt werden um das Projekt erfolgreich abzuschließen als auch um deren Eignung.
Bei der Wahl von Python als Sprache zum verwirklichen des Projekts gab es zwei ausschlaggebende Punkte. Erstens ist Zeit meine knappste Ressource und Python ist eine Sprache in der ich schnell Ergebnisse erzielen kann und zweitens ist es für dieses Schulprojekt unnötig, den Quellcode gegenüber anderen zu verschleiern. Die Wahl der zu verwendenden Bibliotheken fiel auf pyglet und pymunk. Pyglet ist eine „pythonische“ Fenster und Multimedia Bibliothek die ich schon lange kenne und pymunk eine 2D Physik-Engine die ich verwende weil sie viele Möglichkeiten eröffnet das Spiel weiterzuentwickeln. Als Entwicklungsumgebung verwende ich tmux und vim im Terminal aus Gewohnheit und zum erstellen des Klassendiagramms drawio weil wir in der Firma drawio verwenden und ich den Umgang mit Drawio besser erlernen möchte.
Die Ressourcen Evaluation schließt mit dem „Milestone 1“ ab, welcher durch einen vollständigen Ressourcenplan erreicht ist. Der Ressourcenplan befindet sich im Anhang (siehe 3.2)

Beim zweiten Punkt, der Programmplanung geht es um die vorab Modellierung der Software.
In diesem Fall entschied ich mich für ein sogenanntes Klassendiagramm dessen Fertigstellung den „Milestone 2“ darstellt. Das Klassendiagramm befindet sich im Anhang (siehe 3.3).

Der dritte Punkt die Implementation ist eine Aufgabe die sich schwer vorab in Unterpunkte gliedern lässt. Die Implementation der vorab geplanten Komponenten deren Verknüpfung und das testen der Funktion sind ein ständiger Interaktiver Prozess der sich meiner Erfahrung nach auch nur Interaktiv planen lässt. Diese interaktive Planung liegt nicht digital vor. Der dritte Meilenstein ist der funktionierende Asteroids-Klon mit allen unter 1.2 spezifizierten Funktionen. Der Quellcode ist online unter https://github.com/moeb/asteroids zu finden.

TODO !!!!
Der vierte Punkt die Präsentation ist noch nicht fertig ……

1.4 Durchführung